SPÉCIFICATION PRODUIT ET TECHNIQUE

# Cahier des charges OpenAgent Enterprise

Plateforme open source et souveraine de création, sécurisation et exploitation d’agents IA en entreprise

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Porteur du projet | Alexis Gallard |
| Version du document | 1.0 |
| Date | 13 septembre 2026 |
| Périmètre | MVP open source sur huit semaines |
| Licence cible | Apache 2.0, sous réserve de validation finale |
| Statut | Document de cadrage prêt pour lancement |

Décision de cadrage

Le MVP doit démontrer qu’une entreprise peut créer un agent, lui affecter un modèle local ou distant, lui associer une base documentaire et des outils, contrôler chaque action par des politiques, puis consulter une trace complète. Le projet privilégie la sécurité, la souveraineté et la démontrabilité plutôt que l’accumulation de connecteurs.

# 1 Objet du document

Ce cahier des charges définit les objectifs, le périmètre, les exigences fonctionnelles et techniques, l’architecture cible, les critères de recette et la feuille de route d’OpenAgent Enterprise. Il sert de référence commune pour le développement, la revue de sécurité, la démonstration auprès d’une ESN et l’ouverture du dépôt aux contributeurs.

# 2 Vision et proposition de valeur

OpenAgent Enterprise est une plateforme auto-hébergeable permettant de construire et d’exploiter des agents IA avec une gouvernance adaptée aux environnements professionnels. Elle ne cherche pas à remplacer un modèle de langage ni un assistant de programmation. Elle fournit le plan de contrôle qui relie identités, modèles, connaissances, outils, règles de sécurité et observabilité.

| Principe | Traduction produit |
| --- | --- |
| Auto-hébergeable par défaut | Déploiement Docker Compose sans dépendance obligatoire à un fournisseur cloud. |
| Zero Trust | Chaque utilisateur, agent, outil et ressource possède une identité et des autorisations explicites. |
| Indépendant des modèles | Compatibilité avec Ollama et les API de type OpenAI dès le MVP. |
| Traçable | Chaque exécution produit une chronologie, des métriques et des événements d’audit. |
| Configurable | Les agents sont assemblés par configuration et non par modification du cœur logiciel. |

# 3 Publics et cas d’usage

| Profil | Besoin principal | Valeur attendue |
| --- | --- | --- |
| Administrateur plateforme | Installer, configurer les fournisseurs et gérer les accès | Maîtrise du déploiement et des secrets |
| AI Engineer | Créer des agents, connecter connaissances et outils | Réduction du temps d’industrialisation |
| RSSI ou DPO | Définir les règles et consulter les preuves | Contrôle des flux et auditabilité |
| Manager métier | Valider les actions sensibles et suivre l’usage | Maîtrise opérationnelle |
| Utilisateur final | Interroger un agent autorisé | Réponses utiles sans accès indu |

# 4 Objectifs mesurables du MVP

Installer la plateforme sur une machine Linux avec Docker Compose en moins de 15 minutes, hors téléchargement des modèles.

Créer et exécuter un agent sans écrire de code applicatif.

Utiliser au minimum un fournisseur local Ollama et un fournisseur compatible OpenAI.

Indexer des fichiers PDF, DOCX, Markdown et texte avec filtrage par espace de connaissances.

Connecter au moins deux outils de démonstration, dont un serveur MCP en lecture et un outil nécessitant une approbation.

Bloquer une action interdite et conserver la raison de la décision dans les journaux.

Afficher la chronologie, la latence, les jetons, le modèle et les appels d’outils de chaque exécution.

Fournir une démonstration reproductible et une documentation d’installation complète.

# 5 Périmètre

## 5.1 Inclus dans la version 0.1

| Domaine | Fonctions incluses |
| --- | --- |
| Identité | Compte local, espaces de travail, rôles Admin Builder Auditor User, jetons de service. |
| Agents | Création, version simple, prompt système, modèle, paramètres, connaissances, outils et limites. |
| Modèles | Ollama local et API compatible OpenAI, test de connexion, limites et routage selon classification. |
| RAG | Téléversement, extraction, découpage, embeddings, pgvector, recherche hybride simple et citations. |
| Outils | Catalogue, MCP stdio ou HTTP selon faisabilité, schémas d’entrée, timeouts, permissions. |
| Politiques | Allow, deny, approbation humaine, classification des données et restrictions réseau déclaratives. |
| Exécutions | Chat mono-agent, appels d’outils, streaming, arrêt, historique et statuts. |
| Observabilité | Traces, métriques essentielles, audit immuable applicativement et export JSON. |
| Déploiement | Docker Compose, migrations, données de démonstration et healthchecks. |

## 5.2 Hors périmètre du MVP

Orchestration multi-agent graphique complète et planification longue durée.

Kubernetes, haute disponibilité multi-région et autoscaling GPU.

SSO SAML, SCIM et délégation complexe par organisation.

Marketplace publique de connecteurs et exécution de code arbitraire.

Facturation, portail SaaS multi-tenant public et garanties de conformité certifiées.

Entraînement ou fine-tuning de modèles depuis la plateforme.

# 6 Parcours fonctionnels prioritaires

## 6.1 Installation et premier agent

L’administrateur copie le fichier de configuration exemple et lance Docker Compose.

Il crée le premier compte administrateur via une procédure à usage unique.

Il enregistre Ollama ou une API compatible OpenAI et teste la connexion.

Il crée un agent, sélectionne un modèle et rédige ses instructions.

Il lance une conversation et consulte la trace produite.

## 6.2 Agent avec connaissances

Le Builder crée un espace de connaissances et dépose des documents.

Le système analyse, découpe, vectorise et publie une version de l’index.

Le Builder rattache cet espace à un agent et définit le nombre maximal de résultats.

L’utilisateur pose une question et obtient une réponse accompagnée des sources autorisées.

## 6.3 Appel d’outil contrôlé

L’agent propose un appel d’outil avec des arguments structurés.

Le moteur de politiques évalue l’identité, l’outil, l’action, la classification et le contexte.

Une décision allow exécute l’outil; deny bloque; require approval suspend l’exécution.

Un approbateur accepte ou refuse; la décision et son auteur sont audités.

L’agent reçoit uniquement le résultat nécessaire et poursuit sa réponse.

# 7 Exigences fonctionnelles

| ID | Priorité | Exigence |
| --- | --- | --- |
| F01 | P0 | Authentification locale sécurisée et fermeture de la création publique de comptes. |
| F02 | P0 | Gestion des espaces de travail et des quatre rôles prédéfinis. |
| F03 | P0 | CRUD des agents avec activation, archivage et validation de configuration. |
| F04 | P0 | Configuration d’Ollama et d’un endpoint compatible OpenAI. |
| F05 | P0 | Conversation en streaming avec persistance contrôlée de l’historique. |
| F06 | P0 | Ingestion PDF DOCX TXT MD avec statut et rapport d’erreur. |
| F07 | P0 | Recherche vectorielle filtrée par espace et droits de l’utilisateur. |
| F08 | P0 | Catalogue d’outils et exécution avec timeout et taille de réponse limitée. |
| F09 | P0 | Décision de politique allow deny require approval avant chaque outil. |
| F10 | P0 | File d’approbations avec expiration et prévention du double traitement. |
| F11 | P0 | Trace détaillée de chaque exécution et export JSON. |
| F12 | P0 | Journal d’audit des changements administratifs et décisions sensibles. |
| F13 | P1 | Routage du modèle selon classification public internal confidential secret. |
| F14 | P1 | Budgets par agent en jetons, durée et nombre d’appels d’outils. |
| F15 | P1 | Versions publiées des agents et retour à la version précédente. |
| F16 | P1 | Webhooks signés pour fin d’exécution ou demande d’approbation. |
| F17 | P2 | Import et export déclaratif YAML d’un agent. |
| F18 | P2 | Évaluation simple sur un jeu de questions et comparaison de versions. |

# 8 Règles de permissions

| Rôle | Capacités principales | Interdictions par défaut |
| --- | --- | --- |
| Admin | Utilisateurs, fournisseurs, secrets, politiques, audit | Aucune suppression physique des traces depuis l’interface |
| Builder | Agents, connaissances, outils autorisés, tests | Gestion des utilisateurs et secrets globaux |
| Auditor | Lecture des traces, politiques, événements et exports | Modification et exécution d’outils |
| User | Utilisation des agents publiés qui lui sont attribués | Configuration, secrets, audit global |

Les autorisations sont évaluées côté serveur. L’interface ne constitue jamais une barrière de sécurité. Les règles deny priment sur allow; une approbation ne peut pas contourner une interdiction absolue.

# 9 Architecture cible

Le MVP adopte un monorepo modulaire. Le plan de contrôle en Go gère l’identité, la configuration, les politiques et l’audit. Le runtime Python orchestre les conversations, le RAG et les appels de modèles. Le navigateur n’accède jamais directement aux modèles, aux bases ou aux outils.

| Composant | Technologie cible | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Interface Web | Next.js TypeScript Tailwind shadcn ui | Administration, création d’agents, chat, approbations et traces. |
| Control Plane API | Go avec Gin | Auth, RBAC, CRUD, politiques, secrets référencés et audit. |
| Agent Runtime | Python FastAPI Pydantic | Boucle agent, outils, RAG, prompts, budgets et streaming. |
| LLM Gateway | Service Go ou module dédié | Authentification interne, routage, limites, métriques et normalisation. |
| Worker ingestion | Python | Parsing, chunking, embeddings et indexation asynchrone. |
| PostgreSQL | PostgreSQL plus pgvector | Métadonnées, conversations, vecteurs, approbations et audit. |
| Redis | Redis | Queue, verrous, cache, rate limiting et événements temporaires. |
| Observabilité | OpenTelemetry Prometheus | Traces distribuées, métriques et corrélation des exécutions. |

## 9.1 Flux d’une exécution

Le Web envoie la requête authentifiée au Control Plane.

Le Control Plane vérifie l’accès à l’agent et crée une exécution corrélée.

Le Runtime récupère la version publiée, les limites et les références de secrets.

Le moteur RAG cherche uniquement dans les espaces autorisés.

Le Gateway sélectionne un modèle compatible avec la classification et appelle le fournisseur.

Chaque appel d’outil passe par le moteur de politiques et, si nécessaire, par la file d’approbation.

Les événements sont envoyés au client et enregistrés dans la trace.

## 9.2 Arborescence recommandée

openagent/
  apps/web
  services/control-plane
  services/agent-runtime
  services/llm-gateway
  services/ingestion-worker
  packages/contracts
  packages/ui
  connectors/mcp-demo
  deploy/docker
  docs/
  tests/e2e

# 10 Modèle de données minimal

| Entité | Champs structurants |
| --- | --- |
| Workspace | id name status created_at |
| User | id email password_hash status last_login_at |
| Membership | workspace_id user_id role |
| Agent | id workspace_id name status current_version_id |
| AgentVersion | agent_id instructions model_policy knowledge_ids tool_grants limits |
| Provider | id type base_url secret_ref capabilities data_classes |
| KnowledgeSpace | id workspace_id name visibility embedding_model status |
| Document | id space_id checksum mime status classification |
| Chunk | document_id content embedding metadata acl |
| Tool | id connector action schema risk_level timeout |
| Policy | effect subject resource action conditions priority |
| Execution | id agent_version_id user_id status classification usage timestamps |
| TraceEvent | execution_id seq type payload_redacted created_at |
| Approval | execution_id action requester approver decision expires_at |
| AuditEvent | actor action target before_hash after_hash timestamp |

# 11 API du MVP

| Méthode et route | Usage | Accès |
| --- | --- | --- |
| POST /v1/auth/login | Ouvrir une session | Public limité |
| GET POST /v1/agents | Lister ou créer un agent | Builder |
| GET PATCH /v1/agents/{id} | Lire ou modifier un agent | Builder |
| POST /v1/agents/{id}/publish | Publier une version validée | Builder |
| POST /v1/executions | Démarrer une exécution | User |
| GET /v1/executions/{id}/events | Suivre les événements SSE | User propriétaire |
| POST /v1/knowledge-spaces | Créer un espace | Builder |
| POST /v1/knowledge-spaces/{id}/documents | Déposer un document | Builder |
| GET POST /v1/providers | Gérer les fournisseurs | Admin |
| GET POST /v1/policies | Gérer les politiques | Admin |
| GET /v1/approvals | Lister les demandes | Approver |
| POST /v1/approvals/{id}/decision | Décider | Approver |
| GET /v1/audit-events | Consulter l’audit | Auditor |

L’API est versionnée, documentée en OpenAPI 3.1 et utilise des identifiants UUID. Les erreurs suivent un format commun avec code stable, message, correlation_id et détails non sensibles.

# 12 Sécurité et protection des données

| Contrôle | Exigence de conception | Preuve de recette |
| --- | --- | --- |
| Secrets | Jamais stockés en clair dans Git, logs, traces ou réponses API. Chiffrement applicatif au repos pour le MVP. | Recherche automatisée de secrets et test de non-exposition. |
| Authentification | Mots de passe Argon2id, cookies HttpOnly Secure SameSite ou jetons courts, protection CSRF selon mode. | Tests d’authentification et expiration. |
| Autorisation | Contrôle central côté serveur sur chaque ressource et action. | Tests négatifs croisés par rôle. |
| Isolation RAG | Filtres workspace espace classification et ACL appliqués avant restitution. | Document interdit absent des résultats et citations. |
| Prompt injection | Les documents et sorties d’outils sont traités comme données non fiables. Les instructions système restent séparées. | Scénarios d’injection indirecte bloqués ou signalés. |
| Outils | Liste blanche, schéma strict, timeout, plafond de taille, aucune commande arbitraire par défaut. | Rejet des arguments invalides et actions hors permission. |
| Réseau | Egress minimal; listes d’hôtes autorisés par connecteur quand applicable. | Tentative d’accès à un hôte interdit refusée. |
| Audit | Événements append only au niveau applicatif, horodatage UTC, corrélation et redaction. | Export montrant acteur décision et cible. |
| Données | Durées de conservation configurables; suppression des conversations distincte des événements de sécurité nécessaires. | Test de purge et documentation des effets. |

## 12.1 Classification et routage

| Classe | Exemple | Fournisseurs autorisés par défaut |
| --- | --- | --- |
| Public | Documentation déjà publique | Local ou cloud configuré |
| Internal | Procédures internes ordinaires | Local ou cloud approuvé |
| Confidential | Données client ou RH | Local uniquement dans le MVP |
| Secret | Secrets techniques ou données hautement sensibles | Refus par défaut; activation explicite et local isolé |

## 12.2 Journalisation responsable

Les prompts, résultats RAG et sorties d’outils ne doivent pas être journalisés intégralement par défaut. Les traces fonctionnelles conservent les métadonnées utiles et une version expurgée. Un mode de diagnostic temporaire doit être explicite, borné dans le temps et visible dans l’audit.

# 13 Exigences non fonctionnelles

| ID | Thème | Critère MVP |
| --- | --- | --- |
| NF01 | Disponibilité | Redémarrage propre des services et reprise des travaux d’ingestion idempotents. |
| NF02 | Performance | Premier événement de streaming inférieur à 2 s hors latence du fournisseur; surcharge interne p95 inférieure à 500 ms sur scénario de référence. |
| NF03 | Capacité | Démonstration avec 25 utilisateurs, 50 agents, 10 000 documents et 20 exécutions simultanées sur infrastructure adaptée. |
| NF04 | Portabilité | Linux amd64 obligatoire; arm64 souhaité; aucun service SaaS obligatoire. |
| NF05 | Observabilité | Correlation ID de bout en bout; métriques RED des services; health et readiness. |
| NF06 | Maintenabilité | Lint, typage, tests, migrations versionnées et contrats partagés. |
| NF07 | Accessibilité | Parcours principal utilisable au clavier; libellés et contrastes conformes au niveau AA visé. |
| NF08 | Internationalisation | Interface française; architecture prête pour anglais sans chaînes codées en dur. |
| NF09 | Sauvegarde | Procédure documentée pour PostgreSQL, volumes documentaires et clés de chiffrement. |
| NF10 | Licence | Inventaire SBOM et contrôle des licences des dépendances. |

# 14 Expérience utilisateur attendue

Un tableau de bord sobre affiche les agents actifs, exécutions, approbations en attente et alertes.

L’assistant de création d’agent tient sur quatre étapes: identité, modèle, connaissances, outils et règles.

Chaque réglage sensible explique son effet et présente une valeur sûre par défaut.

La page d’exécution montre une chronologie lisible, avec distinction entre raisonnement non exposé, événements techniques, RAG, outils et réponse.

Les erreurs indiquent une action corrective sans afficher d’information sensible.

# 15 Stratégie de tests

| Niveau | Portée | Seuil ou scénario |
| --- | --- | --- |
| Unitaires | Policies, validation, budgets, redaction, chunking | Couverture ciblée 80 % sur les modules critiques. |
| Intégration | PostgreSQL Redis Ollama simulé MCP | Chaque adaptateur possède succès timeout erreur et réponse invalide. |
| Sécurité | RBAC IDOR injections secrets SSRF dépendances | Aucune vulnérabilité critique ou élevée connue à la livraison. |
| E2E | Créer publier interroger approuver auditer | Trois parcours majeurs exécutés en CI. |
| Charge | Chat et recherche RAG | 20 exécutions simultanées sans erreur applicative sur référence. |
| Récupération | Restart worker et API | Pas de double action; reprise ou échec explicite. |

# 16 Critères de recette du MVP

| ID | Condition d’acceptation |
| --- | --- |
| R01 | Un nouvel environnement démarre avec la commande documentée et tous les healthchecks passent. |
| R02 | Un Admin crée un fournisseur Ollama et le test de connexion confirme un modèle disponible. |
| R03 | Un Builder publie un agent et un User autorisé peut converser avec lui. |
| R04 | Une réponse fondée sur un document fournit une citation vers le document et le passage. |
| R05 | Un utilisateur sans droit ne récupère aucun chunk d’un espace interdit, y compris via l’API. |
| R06 | Un appel de lecture autorisé s’exécute et apparaît dans la trace. |
| R07 | Une action sensible passe à pending approval et ne s’exécute qu’après validation. |
| R08 | Une action explicitement interdite reste bloquée même si un approbateur tente de la valider. |
| R09 | Une donnée Confidential est routée vers le modèle local selon la politique de démonstration. |
| R10 | Le tableau de trace affiche modèle, durée, jetons, RAG, outils, décisions et erreurs. |
| R11 | L’export d’audit permet d’identifier acteur, action, cible, résultat et date. |
| R12 | La documentation permet à un tiers technique de rejouer la démonstration sans assistance. |

# 17 Plan de réalisation sur huit semaines

| Semaine | Livrable | Contenu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondations | Monorepo, CI, contrats, Docker, PostgreSQL, Redis, auth et conventions. |
| 2 | Control Plane | Workspaces, rôles, agents, versions, providers et premières pages Web. |
| 3 | Runtime et Gateway | Chat streaming, Ollama, OpenAI compatible, budgets et traces de base. |
| 4 | Knowledge Engine | Upload, parsing, embeddings, pgvector, recherche filtrée et citations. |
| 5 | Outils et MCP | Catalogue, adaptateur MCP, validation, timeouts et deux connecteurs de démo. |
| 6 | Policies et approbations | Allow deny approval, classification, routage et file d’approbations. |
| 7 | Sécurité et observabilité | Audit, redaction, tests négatifs, métriques, traces et durcissement. |
| 8 | Produit démontrable | E2E, documentation, jeu de données, vidéo ou script de démo et release 0.1. |

Chaque semaine doit se terminer par une version exécutable. Si le planning dérive, les éléments P2 sont retirés avant toute réduction des contrôles de sécurité P0.

# 18 Organisation et gouvernance open source

| Élément | Décision recommandée |
| --- | --- |
| Dépôt | Monorepo public avec branche principale protégée et PR obligatoires. |
| Licence | Apache 2.0 pour faciliter l’usage en entreprise et inclure une clause de brevets. |
| Contributions | CONTRIBUTING, code de conduite, modèles issue PR et Developer Certificate of Origin. |
| Versions | Semantic Versioning; tags signés si possible; changelog automatisé. |
| Sécurité | SECURITY avec canal privé, délais de réponse et politique de divulgation. |
| Décisions | ADR courts pour architecture, sécurité, stockage et protocoles. |
| Qualité | CI lint types tests build scan dépendances SBOM et images conteneur. |

# 19 Démonstration de référence

La démonstration met en scène un assistant documentaire destiné à une équipe de développement. Il connaît une documentation interne, peut lire une issue via un outil MCP et propose la création d’un ticket, mais ne peut ni fusionner une pull request ni interroger une base de production.

| Étape | Action | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Connexion en tant que Builder et présentation de la configuration | Modèle local, espace documentation et permissions visibles. |
| 2 | Question sur une procédure interne | Réponse sourcée par le RAG. |
| 3 | Demande de lecture d’une issue | Appel MCP autorisé et tracé. |
| 4 | Demande de création d’un ticket | Exécution suspendue avec approbation. |
| 5 | Validation par un Manager | Ticket créé une seule fois et preuve auditée. |
| 6 | Demande de suppression ou merge | Blocage explicite par une règle deny. |
| 7 | Question contenant une donnée Confidential | Routage forcé vers Ollama local. |
| 8 | Ouverture de la trace | Chronologie, latences, modèle, jetons, sources et décisions visibles. |

# 20 Indicateurs de réussite

| Indicateur | Cible de la version 0.1 |
| --- | --- |
| Time to first agent | Moins de 15 minutes après installation |
| Reproductibilité | Démonstration réussie trois fois sur environnement vierge |
| Sécurité fonctionnelle | 100 % des scénarios deny et approval conformes |
| Qualité RAG | Au moins 80 % de réponses jugées pertinentes sur un jeu de 30 questions documenté |
| Fiabilité | Aucune action d’outil dupliquée lors des tests de reprise |
| Qualité du projet | README, architecture, ADR, OpenAPI, tests et contribution présents |
| Adoption initiale | Au moins trois retours externes qualifiés ou une démonstration formelle auprès de l’ESN |

# 21 Risques et mesures

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| Périmètre trop large | Élevée | Élevé | Geler les P0 et déplacer multi-agent SSO et Kubernetes après 0.1. |
| Complexité MCP hétérogène | Moyenne | Élevé | Supporter un mode de transport bien testé puis étendre. |
| Fuite entre espaces RAG | Moyenne | Critique | Filtrage serveur, tests négatifs et séparation logique stricte. |
| Exécution d’outil dangereuse | Moyenne | Critique | Deny par défaut, schémas stricts, approbations et idempotence. |
| Dépendance à un modèle | Faible | Moyen | Contrat de gateway et tests avec au moins deux fournisseurs. |
| Observabilité trop intrusive | Moyenne | Élevé | Redaction par défaut et diagnostic explicite limité. |
| Temps disponible | Élevée | Élevé | Livrable vertical chaque semaine et démo minimale prioritaire. |

# 22 Livrables attendus

Code source du monorepo et historique Git lisible.

Images conteneur ou fichiers de construction reproductibles.

Docker Compose de développement et de démonstration.

Documentation installation, configuration, sécurité, sauvegarde et contribution.

Spécification OpenAPI et exemples de configuration.

Jeu de données non sensible, scénario de démonstration et collection de requêtes.

Rapports automatisés de tests, SBOM et scans de dépendances.

Release 0.1 avec changelog et limites connues.

# 23 Décisions à prendre avant le démarrage

| Décision | Recommandation | Échéance |
| --- | --- | --- |
| Nom définitif et disponibilité du dépôt | Vérifier la marque et le namespace avant publication | Semaine 1 |
| Licence | Apache 2.0 | Semaine 1 |
| Transport MCP initial | HTTP streamable si stable dans les bibliothèques retenues; sinon stdio contrôlé | Semaine 2 |
| Bibliothèque d’orchestration | Cœur minimal maison autour de contrats typés; éviter le verrouillage à un framework | Semaine 2 |
| Stockage documentaire | Volume local abstrait par interface; S3 compatible après MVP | Semaine 3 |
| Politique de conservation par défaut | 30 jours pour conversations; audit selon configuration administrateur | Semaine 6 |

# 24 Définition de terminé

La version 0.1 est terminée lorsque tous les critères P0 et R01 à R12 sont satisfaits, que les tests automatisés passent dans la CI, qu’aucune vulnérabilité critique ou élevée connue n’est ouverte, qu’un environnement vierge peut reproduire la démonstration et que les limites restantes sont documentées. Une interface élégante ne compense pas un contrôle d’accès incomplet, une absence d’audit ou une action d’outil non maîtrisée.